|  | PROVINCIA DI MATERA Area Tecnica – Settore Viabilità |
| --- | --- |

=================================================

Oggetto: ART. 140 DEL D.LGS 36/2023- Intervento di Somma Urgenza a seguito di eventi meteorologici del 04 febbraio 2026 ricadenti nei territori della Provincia di Matera – Area n. 4.

=========================================================================

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 co. 1 D. Lgs. 36/2023)

Nella data di oggi 04 febbraio 2026 un violento nubifragio con forti ed intense piogge ha colpito parte dei territori della Provincia di Matera ed, in particolare, le Strade Provinciali ricadenti nei comuni di Grottole ed Irsina, provocando sversamento di detriti e fango sulla carreggiata stradale, tanto da provocare pericolo per il pubblico e privato transito.

Le Strade Provinciali sulle quali sono state rilevate e segnalate criticità sono le seguenti:

- S.P. 49 “Val fosso Acqua di Lupo”

- S.P. 65 “Fondo valle Basentello”

A seguito di richieste di intervento giunte telefonicamente nel corso del primo pomeriggio (ore 15:00 circa) provenienti dal Comando dei Carabinieri di Matera nei confronti dell’Ing. Pasquale Morisco (Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Matera), l’A.C.Z. Finamore Serafino si è recato immediatamente sulla S.P. 65 “Fondo Valle Basentello” e sulla S.P. 49 “Val fosso Acqua di Lupo” ed, ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, ha valutato l’evento di pericolo imprevisto e imprevedibile come idoneo a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità ed ha pertanto interpellato telefonicamente la Ditta Ruggiero Giulia (iscritta nell’Elenco degli operatori economici da utilizzare per lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 140, co. 3 del D. Lgs. 36/2023, istituito dall’ Ente Provinciale) disponendo gli interventi di Somma Urgenza in coordinamento con il sottoscritto Ing. Francesco Pellegrino.

Alla luce di quanto sopra, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, questa Amministrazione Provinciale, per mezzo dell’Ing. Francesco Pellegrino e dell’A.C.Z. Serafino Finamore, ha attivato tempestivamente gli interventi di somma urgenza, consistenti in:

- rimozione della fanghiglia, melma e dei detriti depositati sulla carreggiata;

- apposizione di segnaletica stradale di emergenza;

Tali operazioni si sono rese indifferibili e urgenti per garantire la sicurezza del transito e prevenire ulteriori danni a persone e cose.

Tutto ciò premesso, ricorrendone i motivi di urgenza ed indifferibilità, previa autorizzazione da parte del Dirigente del’'Area Tecnica, è stata disposta l’esecuzione dell’intervento nell’immediato, alla seguente ditta:

- Ditta Ruggiero Giulia con sede in Tricarico (MT);

La ditta sopracitata, dotata di mezzi, attrezzature e personale idoneo, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi strettamente necessari a garantire il transito in condizioni di sicurezza.

Tali lavorazioni sono ancora in corso di svolgimento.

I prezzi che saranno applicati sono quelli contemplati dal prezzario edito della Regione Basilicata, edizione 2025, decurtati del 10,00%, così come prescritto dall’art. 2.1 del Capitolato Prestazionale relativo all’Elenco degli operatori economici da utilizzare per lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 140, co. 3 del D. Lgs. 36/2023, istituito dall’Amministrazione Provinciale di Matera.

Il computo metrico estimativo degli interventi effettuati verrà trasmesso in allegato alla perizia giustificativa della spesa.

Matera, lì 04/02/2026

L’A.C.Z.  						           L’impresa

Geom. Serafino Finamore                                                                  Ruggiero Giulia

……………………………….                                                       …………………………………..

Visto: Il Tecnico

Ing. Francesco Pellegrino

………………………………………….

Allegati:

a) Documentazione fotografica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA